| «СОГЛАСОВАНО» Главный инженер ______________ А.М.Сергеев Начальник ПТО ______________ П.А.Денисов |  | «УТВЕРЖДАЮ» И.о. директора МУП «СЖКХ» |
| --- | --- | --- |
|  |  | ______________ А.П.Васин |

02 мая 2012 года

Извещение № 10/12

о проведении запроса котировок цен «Мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов муниципального образования Нижневартовский район» на выполнение работ «Поставка, монтаж, и пуско-наладка котлов КВСА-2 с заменой дымоходных труб в с.п. Ваховск Нижневартовского района.»

Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее - «Заказчик») настоящим приглашает к участию в запросе котировок цен юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - «Участники») оказать услуги по поставке, монтажу, и пуско-наладке котлов КВСА-2 с заменой дымоходных труб в с.п. Ваховск Нижневартовского района.»

Заказчик

| Наименование | Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| --- | --- |
| Юридический адрес: | 628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. 23-П, район Речпорта |
| Почтовый адрес | 628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а/П |

# Способ размещения заказа

Запрос котировок

Наименование запроса котировок

# Поставка, монтаж, и пуско-наладка котлов КВСА-2 с заменой дымоходных труб в с.п. Ваховск Нижневартовского района.

# Контактная информация

| Почтовый адрес | 628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а/П |
| --- | --- |
| Телефон | +7 (3466) 41-48-80; факс: (3466) 25-00-33 |
| Адрес электронной почты | sel_zhkh_nv@mail.ru |
| Контактное лицо | Комарова Вера Владимировна |

# Источник финансирования

Средства от приносящей доход деятельности

# Предмет Договора:

| Начальная/максимальная цена Договора, руб. | 4 820 000,00 (Цена включает в себя все налоги, сборы, пошлины и прочие расходы) |
| --- | --- |
| Наименование работ | Поставка, монтаж, и пуско-наладка котлов КВСА-2 с заменой дымоходных труб в с.п. Ваховск Нижневартовского района. |

# Место и сроки выполнения работ

| Место выполнения работ | С.п. Ваховск Нижневартовского района (согласно технического задания Приложение № 1) |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ | С момента подписания Договора по 31.08.2012 года (согласно технического задания Приложение № 1) |

## Оплата Договора

| Сроки и порядок оплаты | Предоплата производится в размере 30%, окончательный расчет производится по факту поставки, монтажа и пуско-наладки на основании акт о приеме (поступлении) оборудования унифицированной формы № ОС-14, товарных накладных и счетов-фактур, предъявленных Поставщиком, 10 дней с момента их подписания |
| --- | --- |

## Порядок подачи заявок

| Форма котировочной заявки | Согласно Приложению № 2 к Извещению о запросе котировок |
| --- | --- |
| Место подачи заявок | 628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а/П, 2 этаж, юридический отдел |
| Дата начала подачи заявок | Со дня размещения извещения на сайте сжкх-нв.рф |
| Дата и время окончания подачи заявок | 04.05.2012г. 17:00 (время местное) |

Срок подписания Договора

Договор может быть заключен на следующий день после подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок цен

от 02.05.2012г. № 10/12

Техническое задание

1. Общие положения

Выполнить полный комплекс строительно-монтажных и специальных  работ в рамках «Мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов муниципального образования Нижневартовский район» по объекту «Поставка, монтаж, и пуско-наладка  котлов  КВСА – 2 с заменой дымоходных труб в с п Ваховск  Нижневартовского  района.» согласно исходных данных, в соответствии с действующими СНиП, ТУ, утвержденной проектно-сметной документацией, с предоставлением исполнительной документации в системе «Map-info» (с оплатой затрат по выполнению исполнительной документации Подрядчиком), со сдачей в эксплуатацию.

2. Описание подлежащих выполнению работ

Монтажные работы.

Произвести монтаж котловКВСА-2   в котельную № 1 и № 3   – 2шт с помощью лебедки. Смонтировать котлы  на основание. Смонтировать горелки к котлам -2шт. Произвести подключение котлов  к  топливной  линии -2щт. Подключить  дымовую трубу к котлам – 2шт,  Подключить котлы к  подводящим трубопроводам – 2шт. Произвести монтаж электропривода вентилятора горелок - 2шт. Смонтировать трубопровод  Ду 100мм  длиной -3м   к котлу  КВСА-2  в котельной №1. Произвести монтаж дымовых  труб Ду 500х9мм , высотой  11м - 2шт.  Произвести пусконаладочные работы  котлов  КВСА-2  - 2шт, и вентиляторов  - 2шт,

3. Срок выполнения работ

Срок выполнения работ – с момента подписания Договора до 31 августа 2012г.

4. Срок и порядок оплаты

Предоплата производится в размере 30%, окончательный расчет производится по факту поставки, монтажа и пуско-наладки на основании акт о приеме (поступлении) оборудования унифицированной формы № ОС-14, товарных накладных и счетов-фактур, предъявленных Поставщиком, 10 дней с момента их подписания

Максимальная стоимость в действующих ценах

(с учетом всех затрат):  4500000 рублей.

5. Исходные данные

локальные сметы в ценах 2001года на сумму      1129107     рублей (с учётом накладных расходов, сметной прибыли и транспорта материалов) и ресурсы на электронном носителе.

6. Общие требования к выполнению работ

Подрядчик несет ответственность за предоставление рабочей силы в достаточном количестве  надлежащей квалификации.

Работники, замеченные на объекте в нетрезвом состоянии, немедленно удаляются и полностью отстраняются от дальнейшей работы на данном объекте.

7. Требования к качеству  при выполнении работ

Подрядчик гарантирует:

- использование при осуществлении работ материалов и оборудования надлежащего качества с подтверждением  соответствующими  документами (сертификат качества, гигиенический сертификат, паспорт);

- качественное выполнение работ в полном объеме, в соответствии со сметной документацией и действующими СНиП;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ или в период гарантийного срока своими силами и за свой счет;

- возмещение штрафных санкций по предписаниям и распоряжениям Государственной жилищной инспекции, административной технической инспекции, иных уполномоченных органов и организаций, связанных с дефектами, допущенными по вине Подрядчика.

8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

Подрядчик обязан вести журнал инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности.

9. Требования по сроку гарантий на результаты работ

1. Гарантия незамедлительного, по первому требованию заказчика устранения всех обнаруженных дефектов за свой счет.

2. Гарантия качества выполненных работ – 5 лет со дня подписания акта сдачи-приемки работ.

-

Исполняющий

обязанности директора                                                              А.П. Васин

Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок цен

от 02.05.2012г. № 10/12

Председателю

котировочной комиссии

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

На выполнение работ по поставке, монтажу, и пуско-наладке котлов КВСА-2 с заменой дымоходных труб в с.п. Ваховск Нижневартовского района.

Дата: «____» ________ 2012 г.

От кого:

| Адрес |  |
| --- | --- |
| Тел/факс |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Расчетный счет |  |
| Корреспондентский счет |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| БИК |  |
| ОКПО |  |
| Свидетельство о государственной регистрации |  |

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить доставку следующих товаров, работ, услуг на общую сумму  ___________________    руб.

Заявленная в котировочной заявке стоимость не подлежит увеличению в течение всего срока действия Договора.

Место выполнения работ: с.п. Ваховск Нижневартовского района ХМАО.

Срок выполнения работ: с момента подписания Договора по 31.08.2012 год.

Срок и условия оплаты (размер аванса %) - путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, в течение 10 банковских дней с момента получения счета-фактуры по факту выполненных работ.

Руководитель    (ФИО)                                                                                                                             подпись

Договор 299/12

На поставку, монтаж и пуско-наладку котлов КВСА-2 с заменой дымоходных труб в с.п Ваховск Нижневартовского района

г. Нижневартовск					                                                 «18» мая 2012 г.

Муниципальное Унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора предприятия Кувалдина Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и Общество с ограниченной ответственностью «Октан-Сервис», именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице директора Косаткина В.А, действующего  на основании Устава,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании Положения о закупке товаров, работ, услуг МУП «СЖКХ» и протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  от «12» мая 2012г. № 10/12, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик в счет стоимости Договора,  выполнит собственными и привлеченными силами и средствами поставку, монтаж и пуско-наладку котлов КВСА-2 с заменой дымоходных труб в с.п Ваховск Нижневартовского района согласно мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Нижневартовского района к работе в осенне-зимний период 2012-2013гг. согласно технического задания (приложением  №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора).

1.2. Поставка, монтаж и пуско-наладка, предусмотренные настоящим Договором, выполняются Подрядчиком в полном объеме, с качеством и в сроки, оговоренные Договором.

2. СТОИМОСТЬ   РАБОТ

2.1.Стоимость поставки, монтажа и пуско-наладки оборудования по настоящему Договору составляет: 4 818 940,00 (четыре миллиона восемьсот восемнадцать тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек.

Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в сторону увеличения в течение всего периода выполнения Сторонами договорных обязательств.

Стоимость всех затрат, в том числе:

в цену Договора (в стоимость товара) включены все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации (в т.ч. НДС), таможенные пошлины, все затраты (расходы), связанные с изготовлением (выпуском в обращение), сертификацией, а также доставкой (сбытом) товара (в т.ч. охраной товара (груза) в пути следования), хранением, транспортировкой (перевозкой, в т.ч. железнодорожным транспортом), погрузкой в транспортные средства (вагоны, контейнеры), подачей и уборкой вагонов, контейнеров, страхованием груза (товара) в пути следования и др. расходов), стоимость тары (упаковки), расходы на экспертизу (при указании в Договоре о необходимости ее проведения), поставка, монтаж и пуско-наладка.

Цена Договора  и единичные цены, представленные участником размещения заказа, не подлежат корректировке в ходе выполнения условий Договора.

3. СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

3.1. Поставка, монтаж и пуско-наладка по настоящему Договору выполняются Подрядчиком с момента подписания Договора по 31 августа 2012 г.

Право собственности Заказчику переходит в момент получения и подписания накладных на  котлы КВСА-2.

4. ПЛАТЕЖИ  И  РАСЧЕТЫ

4.1.Оплата за поставку, монтаж и пуско-наладку производится в размере, предусмотренном Разделом 2 настоящего Договора, путем перечисления предоплаты в размере 30% от суммы Договора на расчетный счет Подрядчика, окончательный расчет производится по факту  замены, монтажа и пуско-наладки, на основании акта о приеме (поступлении) оборудования унифицированной формы № ОС-14, товарных накладных и счетов-фактур, предъявленных Подрядчиком, в течение 10 банковских дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   ПОДРЯДЧИКА.

Для выполнения настоящего Договора  Подрядчик:

5.1.Выполнит своими силами и средствами поставку, монтаж, пуско-наладку в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором  и приложениями к нему.

5.2.Несет ответственность перед Заказчиком за надлежащею поставку, монтаж, пуско-наладку  по настоящему Договору.

5.3.Выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные  Договором.

5.4.Сдаст законченные работы по акту о приеме (поступлении) оборудования унифицированной формы № КС-14.

5.5.Закупаемые  котлы должны быть заводского изготовления, соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, со всеми сборочными единицами, комплектующим и вспомогательным оборудованием, производственными приспособлениями, другими изделиями, необходимыми для его бесперебойной и нормальной работы.
К котлам прилагаются: (к каждой единице): технические характеристики на русском языке; паспорт предприятия-изготовителя; сертификаты; эксплуатационная документация, включающая инструкции по замене, монтажу и пуско-наладке  требования к хранению.

5.6.Место поставки: с.п Ваховск,  Нижневартовского района, ХМАО - Югра, Тюменская область, Россия.

5.7. Подрядчик извещает Заказчика о готовности замене за три рабочих дня до начала замены.

5.8.С партией котлов Подрядчик обязуется направить сопроводительную документацию (счет-фактуру, накладную, акты сдачи-приемки товара, копии сертификатов соответствия).

5.9. Подрядчик обязуется за свой счет устранить дефекты, выявленные в продукции, в течении гарантийного срока или заменить товар, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации продукции или условий хранения.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   ЗАКАЗЧИКА.

Для выполнения настоящего Договора  Заказчик:

6.1.Обеспечит финансирование и произведет платежи в соответствии с Разделом 4 настоящего Договора.

6.2.Примет  поставку, монтаж, пуско-наладку  на объекте по акту о приеме (поступлении) оборудования унифицированной формы № КС-14, товарных накладных и счетов-фактур, предъявленных Подрядчиком.

6.3. При обнаружении производственных дефектов котлов Заказчик обязан известить Подрядчика о выявленных дефектах в течение 10 дней после их обнаружения с приложением подробного перечня указанных дефектов.

7. ГАРАНТИИ.

7.1.Подрядчик гарантирует:

- Выполнение поставки, монтажа, пуско-наладки в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации оборудования.

Гарантии:
1. Гарантия нормальной и бесперебойной работы (эксплуатации) котлов 5 лет со дня подписания акта сдачи-приемки работ.

2. Гарантия незамедлительного, по первому требованию Заказчика устранения всех обнаруженных дефектов Подрядчика за свой счет.

8.ПОРЯДОК  ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ  ТОВАРА.

8.1.Приемка Товара на соответствие, предусмотренным в настоящем Договоре по количеству, качеству, комплектности осуществляется Заказчиком после проведения пуско-наладочных работ.

8.2. При завершении поставки Товара Подрядчик представляет Заказчику оформленные и подписанные со своей стороны следующие документы: товарные накладные (в письменном виде в 2 (двух) экземплярах), счета-фактуры, а также все необходимые для приемки Товара документы (сертификаты, лицензии, иные документы).

8.3.Проверка соответствия  качества оказываемых услуг требованиям, установленным настоящим Договором может  осуществляться с привлечением независимых экспертов.

8.4.В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия работ, Заказчик вправе составить акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения Подрядчиком.

8.5. Подрядчик в случае получения от Заказчика мотивированного письменного отказа (факсимильной связью, телетайпом, электронной почтой, почтой) о несоответствии Товара по количеству, комплектности и качеству, указанным в настоящем Договоре и/или Приложении к настоящему Договору (Спецификация), обязан за свой счет устранить указанные несоответствия и/или недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения мотивированного письменного отказа. Датой отправки мотивированного письменного отказа считается дата отправления его Заказчиком.

8.6.Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчиком лежит на Подрядчике.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА   НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ.

9.1.При возникновении форс-мажорных обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

9.2.Если указанные в п. 9.1.   форс-мажорные обстоятельства или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения  замены, монтажа и пуско-наладки.

9.3.Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжение Договора, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения убытков.

9.4.Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

10. РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА.

10.1.Расторжение Договора  допускается по согласованию Сторон или решению суда по основаниям предусмотренным гражданским  законодательством.

10.2. Заказчик вправе требовать расторжения Договора  с  Подрядчиком при следующих обстоятельствах:

- Задержка Подрядчиком начала поставки, монтажа и пуско-наладки более чем на 10 (десять) дней, по причинам, не зависящим от Заказчика;

- Задержка Подрядчиком окончания производства работ более чем на 10 (десять) дней, по причинам, не зависящим от Заказчика;

- Нарушение Подрядчиком условий Договора, ведущих к снижению качества  замены, монтажа и пуско-наладки оборудования.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН.

11.1.В случае срыва сроков поставки, монтажа, пуско-наладки по Договору по вине Подрядчика, последний уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств по Договору.

11.2.Уплата пени, штрафа, и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

12. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ.

12.1. Споры, которые возникают при исполнении условий настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. Претензии рассматриваются в течение 10 дней со дня поступления.

12.2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, разрешаются Арбитражным судом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

13. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ.

13.1.Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате поставки, монтажа, пуско-наладки по

вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

13.2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

13.3.Изменения и дополнения  к  Договору не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных  законодательством о размещении заказа. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

14. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА.

14.1. Договор, вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

14.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  СТОРОН

| «Подрядчик»: ООО «Октан-Сервис» Юридический адрес: 644073, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 35 Почтовый адрес: 644065, г. Омск, ул. 1-я Заводская, 29 р/с 407 028 103 001 000 76 130 Филиал «Омский» ОАО «ОТП Банк», г. Омск к/с 301 018 100 000 00000 777 ИНН/КПП 5507088682/550701001 БИК 045209777 ОКПО 80995403 Директор ООО «Октан-Сервис» Подпись ________________ В.А.Касаткин | «Заказчик»: МУП «СЖКХ» Юридический адрес: 628602, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г., район Речпорта, 23-П ул. Адрес местонахождения: 628602, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а/П р/с 40702810300100003267, Филиал ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО БАНКА ОАО в г.Нижневартовске, БИК 047169745 ИНН 8620012191 ОКПО 53481608 КПП 860301001 к/с 30101810900000000745 тел/факс: (3466) 25-00-33 Директор МУП «СЖКХ» Подпись _________ С.Л.Кувалдин |
| --- | --- |